บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ถนน ท่อระบายน้ำ  สะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง จัดหาสาธารณูปโภค
	18

8
	18.37
8.16
	31,650,000
1,310,000

	68.58
2.84
	- ส่วนโยธา อบต.นางหลง
- สำนักปลัด อบต.นางหลง

	รวม
	26
	26.53
	3,296,000
	71.42
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	2.04
	300,000
	0.65
	- สำนักปลัด อบต.นางหลง

	                                          รวม
	2
	2.04
	300,000
	0.65
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
    3.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา
    3.2 แนวทางการพัฒนา ด้านกีฬา    

    3.3 แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม
	20
5
8
	20.41
5.10
8.16
	5,559,000

1,380,000

1,740,000

	12.05
2.99

3.77
	-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-สำนักปลัด อบต.นางหลง


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
    3.4 แนวทางการพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3.5 แนวทางการพัฒนาด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

    3.6 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข
    
	4
1

14
	4.08
1.02

14.29
	360,000
400,000

823,800

	0.78
0.87

1.79
	สำนักปลัด อบต.นางหลง
สำนักปลัด อบต.นางหลง
สำนักปลัด อบต.นางหลง


	รวม
	52
	53.06
	10,262,800
	22.24
	

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.1 แนวทางพัฒนาสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน 
เยาวชน    ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
	7
	7.15

	690,000
	1.50

	-สำนักปลัด อบต.นางหลง

	รวม
	7
	7.15
	690,000
	1.50
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี งบประมาณ  2556
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร
    ให้มีประสิทธิภาพ
     5.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ

	11

	11.22

	1,935,000

	4.19

	-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-ส่วนการคลัง อบต.นางหลง



	รวม
	11
	19.69
	1,935,000
	4.19
	

	รวมทั้งสิ้น
	98
	100
	46,147,800
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยรุ่งเรือง  หมู่ที่  5
 
	1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายซอยรุ่งเรือง  หมู่ที่  5  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้าง  3.00   เมตร  ยาว  200  เมตร  หนา  0.12  ซม.  ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  0.25  ซม.  ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล  

	300,000


	หมู่ที่  5  ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.


	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
นางหลง-นางหลงโค้ง หมู่ที่  4

	2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนางหลง-นางหลงโค้ง  หมู่ที่  4  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.12  ซม.  ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ 0.25 ซม. ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล
	320,000


	หมู่ที่  4  ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1. 1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

.
	 ก่อสร้างถนคอนกรีตสายหนองขอ-ไสปราง  หมู่ที่  2

	3.  ก่อสร้างถนคอนกรีตสายหนองขอ-ไสปราง  หมู่ที่  2  ตำบลนางหลง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  120  เมตร  หนา  0.15  ซม. ไหล่ทางลงดินลูกรังข้างละ  0.50  ซม.
ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

	300,000

	หมู่ที่  2
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1. 1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	ปรับปรุงถนนสายคันคลองสงวน  หมู่ที่  6
	4.  ปรับปรุงถนนสายคันคลองสงวน  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้าง  3.00เมตร   ระยะทาง   1,300   เมตร   รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	163,000

	หมู่ที่  6
 ตำบลนางหลง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	 ปรับปรุงถนนสายชลประทาน-บ้านสายป่าขาด  หมู่ที่  1
	 5.   ปรับปรุงถนนสายชลประทาน-บ้านสายป่าขาด  หมู่ที่  1  ตำบลนางหลง  กว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง  1,000  เมตร  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกรดบดอัด  รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  
	59,000.-
	หมู่ที่  5  ตำบล         นางหลง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.


	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางอิ่ม-ชลประทาน  หมู่ที่  6

	6.   ปรับปรุงถนนสายบ้านนางอิ่ม-ชลประทาน  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร ระยะทาง  350  เมตร  รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	97,000

	หมู่ที่ 6 
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.


	 โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน  หมู่ที่  1

	7.   โครงการปรับปรุงถนนสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน  หมู่ที่  1  ตำบลนางหลง  ขนาดกว้าง   3.00  เมตร  ระยะทาง  1,250  เมตร  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมเกรดบดอัด รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	241,000

	หมู่ที่ 1  
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.


	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน-หารไม้มูก  
หมู่ที่  7

	8.   โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายชลประทาน-หารไม้มูก  หมู่ที่  7  ตำบลนางหลง  ขนาดกว้าง   4.00  เมตร  ระยะทาง  2,700  เมตร  ปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกเสริมผิวจราจร พร้อมเกรดบดอัด รายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	300,000

	หมู่ที่ 7  
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปา
	9. โครงการเคลื่อนย้ายหอถึงประปาจาก  หมู่ที่  5  มายัง  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง
	120,0000
	หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      2.1  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการประกอบอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
11
12
	 โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพในเขพื้นที่ อบต.นางหลง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
โครงการอุดหนุนกลุ่มเพาะพันธ์ปลา  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง

	1. โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพในเขพื้นที่ อบต.นางหลง
หมู่ที่  1-7
2. ค่าใช้จ่าย ด้านวัสดุ ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. โครงการอุดหนุนกลุ่มเพาะพันธ์ปลา  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง

	40,000
20,000
40,000


	อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.

14.
15.
16.

	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการมอบวุฒิบัตร
แข่งขันกีฬา เยาวชน  ประชาชน  ต้านยาเสพติด  การแข่งขันกีฬา  กรีฑายุวชน ประชาชน ตำบลนางหลง นางหลงเกมส์  การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาประชาธิป้ตย์คัพ การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา และกีฬาอื่น ๆ
โครงการเข้าค่ายพัฒนาเยาวชนตำบลนางหลง
	4.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

5. ค่าจ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการมอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนางหลง จำนวน 4 แห่ง
6. ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน  ประชาชน  ต้านยาเสพติด  การแข่งขันกีฬา  กรีฑายุวชน ประชาชน ตำบลนางหลง นางหลงเกมส์  การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาประชาธิป้ตย์คัพ การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา และกีฬาอื่น ๆ
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชน
ตำบลนางหลง
	15,000
20,000
32,000
400,000

70,000
70,000

	อบต.นางหลง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
อบต.นางหลง
ที่อ่านฯ 7 ม.
โรงเรียน 
5 แห่ง
	สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	17.
18.
19
20.
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

	8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
9. จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์ สำหรับสำนักงาน อบต. และ ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน
10. จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11.ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ จำนวน 5 โรงเรียน
	40,000
32,000
600,600
1,508,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
อบต.นางหลง
ที่อ่านฯ 7 ม.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
โรงเรียน 
5 แห่ง

	สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556

(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	21.
22.
23.

24.

25.
	อาหารเสริม ( นม )

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านควนเถียะ
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์
ปรับปรุงห้องน้ำ 
ศพด.บ้านโคกทราง
	12. จัดซื้ออาหารเสริม ( นม )

13. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ จำนวน  1 เครื่อง
14 ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านควนเถียะ
15ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์ ศพด.อบต.นางหลง
16 ค่าปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านโคกทราง
	1,379,000
17,000
69,000
30,000
66,000
	โรงเรียน 
5 แห่ง
ศพด. 4 แห่ง
ศพด.
วัดควนเถียะ

ศพด.
วัดควนเถียะ

ศพด.
อบต.นางหลง
ศพด.
วัดโคกทราง
	สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1 แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	26
27

	ปรับปรุงอ่างล้างมือ ศพด.วัดหนองจิก
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

	17.ค่าปรับปรุงอ่างล้างมือ ศพด.วัดหนองจิก
18 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางทักษะวิชาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


	 50,000

30,000

	ศพด.วัดหนองจิก
โรงเรียน 
5 แห่ง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
     3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.2   แนวทางการพัฒนา  ด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	28

	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
	1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา
	70,000
	ตำบลนางหลง
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.3   แนวทางการพัฒนา  ด้านสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	29.
30.
31.

32.
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ
โครงการจัดสร้างบันได/ทางลาดสำหรับผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	1. ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้พิการ จำนวน 55 คน คนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  
2.  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ
3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างบันได/ทางลาดสำหรับคนพิการ

4.  ช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ป่วยเอดส์ระยะแสดงอาการ จำนวน  5 คน
 คนละ 500 บาทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน  

	330,000

140,000

10,000
30,000 

	หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลนางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.
นางหลง
หมู่ที่ 1 – 7

ตำบลนางหลง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.4    แนวทางการพัฒนา  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	33.
34.
35.
	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และเอดส์แก่เยาวชน
อบรมวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน
ฝึกทบทวน อปพร.

	1.ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและเอดส์แก่เยาวชน
2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกฎหมายจราจรและความปลอดภัยในท้องถนน
3. ค่าอบรมให้ความรู้กับ อปพร.อบต.นางหลง
	40,000

40,000
100,000
	อบต. นางหลง

อบต.นางหลง
อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.5    แนวทางการพัฒนา  ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36.
37.
38.
39.
	รดน้ำผู้สูงอายุ

ประเพณีชักพระ
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
งานดอกจูดบาน
	1.   ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณี          รดน้ำผู้สูงอายุ

3.   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ
2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวัดดอกจูดบาน การตกแต่งขบวนแห่ รถงานดอกจูดบาน
	150,000
20,000
5,000
40,000

	หมู่ที่ 1 - 7
ตำบลนางหลง
อบต.นางหลง

อำเภอชะอวด
อบต.นางหลง


	สำนัก          งานปลัด
สำนัก             งานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.6    แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	40.
41.
42.
43.
44.
	รณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รณรงค์ป้องกันควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อทางระบาดวิทยา
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาด้านจิตใจให้ผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน

	1.ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัด
ซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2.ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
3.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาด้านจิตใจให้กับผู้สูงอายุ
4.ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
5. ค่าใช้จ่ายโครงการสาธารณสุข
มูลฐาน


	40,000
15,000
30,000
25,000
70,000
	อบต.นางหลง 
สอ.บ้านนางหลง

สอ.บ้านพรุบัว
สอ.บ้านพรุบัว
สอ.บ้าน
นางหลง , 

บ้านพรุบัว
	สำนัก           งานปลัด
สำนัก          งานปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม           
      3.6   แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	45.

46.

47.

48.

49.
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการอบรมสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี
โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	6. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
7. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสิ่งแวดล้อม
8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสตรี
10. ค่าใช้จ่ายในกรจัดซื้อวัสสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	50,0000
20,000
20,000
50,000
20,000
	สอ.บ้าน
นางหลง , 

บ้านพรุบัว
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      4.1   แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน   เยาวชน  โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	50.
51.

	โครงการก่อสร้างขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
โครงการขุดคูระบายน้ำ

	1.  โครงการก่อสร้างขุดคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3  ตำบลนางหลง  กว้าง  0.70  เมตร   ยาว  157  เมตร  หนา  0.07  ซม. ทำการก่อสร้างโดยการดาดผนังคูด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  โครงการขุดคูระบายน้ำ  หมู่ที่  3  ตำบลนางหลง  ขนาดกว้าง  1.20  เมตร  ยาว  200  เมตร  ลึก  1.00  เมตร  ทำการก่อสร้างโดยการขุดคูระบายน้ำด้วยเครื่องจักรกล  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

	150,000
30,000

	อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	ส่วนโยธา

ส่วนโยธา
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      4.1   แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน   เยาวชน  โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	52.
53.

	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	3.  ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
4.  ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	10,000
3,000

	อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	54.
55.
56.
57.
	ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่

จัดทำเวทีประชาคม
ทำวารสาร อบต.
ปรับปรุงและพัฒนาเวบไซด์ อบต.นางหลง

	1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการจัดทำเวทีประชาคม 

3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร อบต.
4. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเวบไวด์ อบต.นางหลง
	20,000
25,000
40,000
10,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	58.
59.
60.
61.
	อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร
จัดซื้อเก้าอี้บุนวม
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	5. อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อปท.  อ.ชะอวด   ให้แก่ อบต.ชะอวด
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้นักบริหาร
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้บุนวม
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
	15,000
4,000
7,200
75,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	62.
63.
64.
65.
66.
	จัดซื้อชั้นวางวารสาร  นิตยสาร
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู
จัดซื้อโต๊ะเข้ามุม
จัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้) ระดับ 1-3 ขนาด 3.5  ฟุต
	9. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางวารสาร  นิตยสาร
10.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร
11.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู
12.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม
13. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะไม้) ระดับ 1-3 ขนาด 3.5  ฟุต  จำนวน  5  ตัว
	1,500
1,500
5,000
1,000
13,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	67.
68.

69.

70.

	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 1-3  ขนาด  3.5  ฟุต
จัดซื้อโต๊ะมีขาพับ
จัดซื่อชุดไมโครโฟนประชุม
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
	14. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 1-3  ขนาด  3.5  ฟุต
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะมีขาพับ  จำนวน  4  ตัว
16.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดไมโครโฟนประชุม
17.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
	6,900
10,000
75,000
9,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	71.
72.
73.
74.
75.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 3-6
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับแขก
	18. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  3  เครื่อง
19.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพิมพ์เลเซอร์
20. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  บานประตู  จำนวน  3  ตู้
21.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง  (โต๊ะเหล็ก)  ระดับ 3-6  จำนวน  3  ชุด
22. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับแขก
	51,000
12,000
20,000
24,000
4,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	76.
77.
78.
79.
80.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำนักงานปลัด
	23. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานปลัด
24. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักงานปลัด
25. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
26. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักงานปลัด
27. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สำนักงานปลัด
	50,000
20,000
20,000
100,000
13,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	81.
82.
83.
84.
85.
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการคลัง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนการคลัง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง
	28. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด
29.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สำนักงานปลัด
30. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการคลัง
31. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนการคลัง
32.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง
	25,000
10,000
30,000
10,000
40,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	86.
87.
88.
89.

	ค่าจ้างที่ปรึกษา  วิจัย ประเมินผล
ค่าวัสดุสำนักงานส่วนโยธา
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับส่วนโยธา

	33. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา  วิจัย  ประเมินผล
34. ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงานส่วนโยธา
35. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
36. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับส่วนโยธา
	25,000
15,000
50,000
300,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด

ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2555
	พ.ศ. 2556

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	90.
91.
	จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนโยธา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา
	37. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนโยธา
38. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา
	15,000
20,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


หมายเหตุ    งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้    20,425,900.-  บาท





1. รายจ่ายในการบริหารงานในแต่ละยุทธศาสตร์   

10,732,597.-  บาท





2. รายจ่ายในการบริหารซึ่งไม่ได้นำมาแยกยุทธศาสตร์           9,693,303.-  บาท  แยกเป็น  







-  งบกลาง

        

1,260,090.-  บาท






-   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   
5,350,313.-  บาท






-   ค่าจ้างชั่วคราว
        

1,590,313.-  บาท






-   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  
   643,700.-  บาท






-   ค่าสาธารณูปโภค

  
   869,000.-  บาท
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