แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ 											1

1.1 บทนำ

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.4 ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

1.6 หลักการและเหตุผล

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ หรือแบบ ผด. 01 		5

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ หรือแบบ ผด. 02 			10

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					10

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 						21

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็งมีอาชีพ

พึ่งพาตัวเองได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชน

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคม 						23

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานการศึกษา

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานงบกลาง

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(1) แผนงานสาธารณสุข

3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ให้เด็กและเยาวชนประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกล

ยาเสพติด

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

3.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม			                           	47

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการ

คัดแยกขยะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 				48

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อให้ อบต.นางหลง เป็นองค์กรที่มีความพร้อม

ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(2) แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อบต.นางหลง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการป้องกัน

การทุจริตแผนงานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีครุภัณฑ์										51

ส่วนที่ 1 บทนำ

-----------------

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดว่า “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ  26  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้น

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มี การดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2

1.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ  เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.3 นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วการจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

1.4 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการ ขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

2. การดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

2.1 สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีหน้าที่ยกร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ รวมถึงการเพิ่มเติม การแก้ไขแผนการดำเนินงาน และรวบรวม แผนการดำเนินงานหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เป็นหน้าที่และอำนาจหรือเป็นความรับผิดชอบของ      สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2 แนวทางดำเนินการตาม 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ รวมไปถึง การกำหนดวันต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ต้องให้อยู่ภายในกรอบ 30 วัน และไม่ควรกำหนดวันประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในวัน สุดท้ายของกรอบ 30 วัน

2.3 กรณีการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นก็ควรจะต้องเสนอขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงานที่ขอขยายเวลาด้วย และการขอขยายเวลาแม้ว่าจะเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นก็ตาม ไม่ควรขยายเวลา เกิน 30 วัน/ครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

2.4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้

1. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ  รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

2. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

3. ทำให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการ พัฒนาพื้นที่

3

4.  ทำให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงาน  บูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

5. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ใน เชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

6. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและ งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงมีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 67 และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่าง ๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ได้มีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

4

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ต่อไป

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1พัฒนาเส้นทางคมนาคม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม | อุตสาหกรรมและการโยธา | 11 | 26.19 | 9,654,170 | 30.50 | กองช่าง |
| รวม | 1 แนวทาง | 1 แผนงาน | 11 | 26.19 | 9,654,170 | 30.50 | 1 กอง |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 2.1 กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง มีอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 2.38 | 50,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 2.38 | 50,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 แนวทาง | 2 แผนงาน | 2 | 4.76 | 100,000 | 0.32 | 1 สำนัก |

5

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 3.1พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มาตรฐาน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 2.38 | 495,000 | 1.56 | สำนักปลัด |
|  |  | แผนงานการศึกษา | 3 | 7.14 | 2,039,700 | 6.44 | สำนักปลัด |
|  | 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี | งบกลาง | 3 | 7.14 | 15,310,600 | 48.36 | สำนักปลัด |
|  | 3.3 เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัย | การรักษาความสงบภายใน | 2 | 4.76 | 203,200 | 0.64 | สำนักปลัด |
|  | 3.4 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ | การศึกษา | 1 | 2.38 | 2,290,000 | 7.23 | สำนักปลัด |
|  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 4.76 | 90,000 | 0.28 | สำนักปลัด |

6

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี | สาธารณสุข | 3 | 7.14 | 150,000 | 0.48 | สำนักปลัด |
|  | 3.6 ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด | สาธารณสุข | 1 | 2.38 | 50,000 | 0.16 | สำนักปลัด |
|  |  | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4 | 9.52 | 490,000 | 1.55 | สำนักปลัด |
|  | 3.7 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป | การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 5 | 11.90 | 219,000 | 0.69 | สำนักปลัด |
| รวม | 7 แนวทาง | 8 แผนงาน | 25 | 59.52 | 21,337,500 | 67.40 | 1 สำนัก |

7

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละ ของบประมาณ ทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | 4.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ | เคหะและชุมชน | 1 | 2.38 | 30,000 | 0.09 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 แนวทาง | 1 แผนงาน | 1 | 2.38 | 30,000 | 0.09 | 1 สำนัก |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร | 5.1 เพื่อให้ อบต.นางหลง เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 2.38 | 500,000 | 1.58 | สำนักปลัด |
|  |  | บริหารงานทั่วไป | 1 | 2.38 | 15,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
|  | 5.2 อบต.นางหลง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต | บริหารงานทั่วไป | 1 | 2.38 | 20,000 | 0.06 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 แนวทาง | 2 แผนงาน | 3 | 7.14 | 535,000 | 1.69 | 1 สำนัก |
| รวมทั้งสิ้น | 13 แนวทาง | 9 แผนงาน | 42 | 100 | 31,656,670 | 100 |  |

8

| แผนงาน | ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการ | จำนวน งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| การศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 64,200 |
| เคหะและชุมชน | ยานพาหนะและชนส่ง | 1 | 2,643,000 |
| รวม |  | 3 | 2,707,200 |

9

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเส้นทางคมนาคม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจซื่อดีช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยใจซื่อดี ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 312,310 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

10

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยรัฐ หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอยไทยรัฐ หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 494,720 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

11

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแป้น หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางแป้น หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 193,410 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

12

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระประมง หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสระประมง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 395,590 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |

13

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 (นศ.ถ.116-13) | ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 494,720 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |

14

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลง-นางหลงโค้ง หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนน คสล. สายนางหลง-นางหลงโค้ง หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 494,720 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |

15

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-36 คันคลองชลประทานควนเถียะ-วังคูระ หมู่ที่ 3,1 บ้านไสทุง บ้านไสเรือ ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | ก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-36 คันคลองชลประทานควนเถียะ-วังคูระ หมู่ที่ 3,1 บ้านไสทุง บ้านไสเรือ ตำบลนางหลง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 6,000,000 | หมู่ที่ 3,1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2569 |

16

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8. | บุกเบิกถนนสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 | บุกเบิกถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 181,700 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

17

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9. | ปรับปรุงถนนสายต้นร่มเมือง-พรุลานนา หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงถนนสายต้นร่มเมือง-พรุลานนา หมู่ที่ 3 ปรับปรุงถนนโดยใช้หินผุ ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 930 เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 496,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |

18

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10. | ปรับปรุงถนน สายหลังวัดพรุบัว หมู่ที่ 5 | ปรับปรุงถนนสายหลังวัดพรุบัว หมู่ที่ 5 ปรับปรุงถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 644 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,576 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 491,000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |

19

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11. | ปรับระดับสัน ฝ่ายน้ำล้น คลองแคบ หมู่ที่ 2 | ปรับลดระดับ กว้าง 1.00 เมตร สูง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 7 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |
| รวม |  |  | 9,654,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : กลุ่มอาชีพต่างๆ มีความเข้มแข็ง มีอาชีพพึ่งพาตัวเองได้

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12. | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 | ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 ตำบลนางหลง เป้าหมายกลุ่มประชาชนในตำบลนางหลงหมู่บ้านล่ะ 10 คน ทั้งหมด 70 คน | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2569 |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

(1) แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13. | โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน | จัดงานวันดอกจูดบาน เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าจัดตกแต่งรถแห่ปุปผชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กลุ่มเป้าหมายประชากรในตำบลนางหลง 200 คน | 50,000 | อำเภอ ชะอวด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคก ทราง | ก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง ยาว 100 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 495,000 | ศพด.หนองจิกโคกทราง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |
| รวม |  |  | 495,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี อัตราคนละ 2,040 บาท ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | 266,700 | ศพด.ในสังกัด อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |

24

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | 793,000 | ศพด.ในสังกัด อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |

25

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17. | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลนางหลงและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. | 980,000 | ศพด.ในสังกัด อบต. นางหลง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

26

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.๕. ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
|  |  | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนางหลง ในอัตราคนละ 7.97 บาท ดังนี้ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงจำนวน 260 วัน (2) โรงเรียนบ้านนางหลง จำนวน 260 วัน (3) โรงเรียนบ้านพรุบัว จำนวน 260 วัน (4) โรงเรียนวัดโคก ทราง จำนวน 260 วัน (5) โรงเรียนวัดควนเถียะ จำนวน 260 วัน (6) โรงเรียนวัดหนองจิก จำนวน 260 วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,039,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัด สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | 12,089,200 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 19. | เบี้ยยังชีพความพิการ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | 3,220,800 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

28

29

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท | 60,000 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม |  |  | 15,310,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ.2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ฝึกอบรมจิตอาสา จำนวนไม่น้อยกว่า30 คน | 100,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| 22 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ฝึกอบรมประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า30 คน | 103,200 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |
| รวม |  |  | 203,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

30

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 23. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 200 วัน ให้กับโรงเรียนสังกัดอื่นในเขต อบต.นางหลง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางหลง โรงเรียนบ้านพรุบัว โรงเรียนวัดควนเถียะ โรงเรียนวัดโคกทราง โรงเรียนวัดหนองจิก | 2,290,000 | โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2569 |
| รวม |  |  | 2,290,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

31

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24. | โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี | อบรมให้ความรู้แก่สตรีในตำบลนางหลง เป้าหมาย 70 คน | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |

32

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 25. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | อบรมให้ความรู้แก้กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุคนพิการ หมู่บ้านล่ะ 5 คน รวมถึง อสม.หมู่บ้านละ 5 คน ทั้งหมด 70 คน | 40,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |
| รวม |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

33

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 26. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | ต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |

34

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 27. | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | อบรมให้ความรู้ประชาชน หรือ อสม. หรือผู้สนใจ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |

35

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 28. | โครงการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก(โครงการพระราชดำริ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก | 40,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |
| รวม |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 29. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา เสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | อบรมแกนนำเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลนางหลง จำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2569 |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.6 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ให้เด็กและเยาวชน ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

(1) แผนงานแผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 30. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง ตะกร้อ โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่ากรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น เป้าหมาย ประชาชนใน ตำบลนางหลง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน | 150,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

38

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 31. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ ศธ 04071.072/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568 | 120,000 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2569 |

39

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ ศธ 04071.072/3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2568 | 150,000 | อ.ชะอวด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |

40

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 33. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | จัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ฯลฯ เพื่อให้กับชุมชนใช้ออกกำลังกาย ณ ลานกีฬา/สนามกีฬา ในหมู่บ้าน | 70,000 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2569 |
| รวม |  |  | 490,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4117

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.7 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

(1) แผนงานแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 34. | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุงานประเพณีมาฆบูชา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม สำหรับผู้ถือป้าย อบต. ฯลฯ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๕ คน | 15,000 | จ.นครศรีธรรมราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2569 |

42

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 35. | โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ เพื่อให้บุตรหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยขอขมาและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมส์ สันทนาการ และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ คน | 100,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |

43

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 36. | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ | จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ ในตำบลนางหลง เช่นงานประเพณีชักพระ (วันออกพรรษา) งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณี วันสารทเดือนสิบ ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม | 50,000 | ตำบล นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |

44

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 37. | โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ประดิษฐ์ชุดมโนราห์ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ รำมโนราห์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤษภาคม 2569 |

45

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 38. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ว่าการอำเภอ ชะอวดเพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ นศ 0418/ว 114 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 (สำนักปลัด) | 4,000 | จ.นครศรีธรรมราช | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม |  |  | 219,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

46

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 39. | โครงการคัดแยกขยะ | อบรมให้ความรู้ประชาชนหรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่ อบต.นางหลง ไม่น้อยกว่า 30 คน | 30,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2569 |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อให้ อบต.นางหลง เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 40. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง กว้างด้านละ 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 500,000 | อบต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2569 |
| รวม |  |  | 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เพื่อให้ อบต.นางหลง เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 41. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอวด เพื่อดำเนินโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุน ที่ นศ 75501/ว 067 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 | 15,000 | อบต. ชะอวด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2569 |
| รวม |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

49

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

5.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา :  อบต.นางหลง เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ แล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. พ.ย. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 42. | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เพื่อสร้างค่านิยมการทำงานที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง | 20,000 | อบต. นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2569 |
| รวม |  |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

50

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

3.1  แผนงานการศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | จัดซื้อโต๊ะนักเรียน (ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน (ชุดโต๊ะอนุบาล 6 ที่นั่ง) จำนวน 9 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนางหลง 3 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ จำนวน 3 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง จำนวน 3 ชุด รายละเอียด ดังนี้ (สำนักปลัด) -โต๊ะมีขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50 เซนติเมตร - เก้าอี้มีขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 28 x 30 x 50 เซนติเมตร | 58,500 | อบต.นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

51

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อโต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน มีขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 70x145x70 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล นางหลง 2 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเถียะ จำนวน 2 ตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง จำนวน 2 ตัว รายละเอียด ดังนี้ - มีขนาดความกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 70x145x70 เซนติเมตร | 64,200 | อบต.นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 64,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

52

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ.2569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | 2,643,000 | อบต.นางหลง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,643,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ภาคผนวก

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน การดำเนินงาน พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 1 ที่; โครงการ/กิจการรม; งบประมาณ; ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ; ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง; งบประมาณที่เบิกจ่าย; ผลการดำเนินการ. ตามแผน; ไม่เป็นไปตามแผน. 1.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจซื่อดีช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2; 312,310; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 2.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยรัฐ หมู่ที่ 7; 494,720; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 3.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแป้น หมู่ที่ 2; 193,410; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 4.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระประมง หมู่ที่ 6; 395,590; มี.ค.-มิ.ย. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 5.; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 (นศ.ถ.116-13); 494,720; ก.พ.-มิ.ย. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 6.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลง-นางหลงโค้ง หมู่ที่ 4; 494,720; มี.ค.-ก.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 7.; โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-36 คันคลองชลประทานควนเถียะ-วังคูระ หมู่ที่ 3,1 บ้านไสทุง บ้านไสเรือ ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ); 6,000,000; ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.พ. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 8.; บุกเบิกถนนสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 6; 181,700; มี.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /.

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 9. | ปรับปรุงถนนสายต้นร่มเมือง-พรุลานนา หมู่ที่ 3 | 496,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 10. | ปรับปรุงถนน สายหลังวัดพรุบัว หมู่ที่ 5 | 491,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 11. | ปรับระดับสัน ฝ่ายน้ำล้น คลองแคบ หมู่ที่ 2 | 100,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 12. | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 | 50,000 | ม.ค.-ก.พ. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 13. | โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน | 50,000 | ก.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคก ทราง | 495,000 | ก.พ.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 15. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | 266,700 | พ.ย.-ธ.ค.68 - ม.ค.-ส.ค. 69 | พ.ย.-ธ.ค.68 | 72,800 | / |  |
| 16. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 793,000 | ต.ค.-พ.ย. 68 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค. 69 | ต.ค. 68 | 166,140 | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 17. | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | 980,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ธ.ค. 68 | 69,090 | / |  |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,089,200 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | 2,815,700 | / |  |
| 19. | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,220,800 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | 748,400 | / |  |
| 20. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค.-ธ.ค. 68 | 6,500 | / |  |
| 21. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 100,000 | มิ.ย.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 22. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 103,200 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 23. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,290,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค. | ต.ค.-พ.ย. 68 | 535,300 |  | / |
| 24. | โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี | 50,000 | พ.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 25. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | 40,000 | มี.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 26. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 60,000 | มี.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 27. | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 28. | โครงการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก(โครงการพระราชดำริ | 40,000 | มี.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 29. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา เสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000 | พ.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 30. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 150,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 31. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | 120,000 | ก.พ.-มี.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 32. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | 150,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 33. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 70,000 | ม.ค.-มี.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 34. | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 15,000 | ก.พ.-มี.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 35. | โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 100,000 | มี.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 36. | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ | 50,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค.-พ.ย. 68 | 40,960 | / |  |
| 37. | โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์ | 50,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 38. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | 4,000 | ส.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 39. | โครงการคัดแยกขยะ | 30,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 40. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | 500,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 41. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | พ.ย.-ธ.ค. 68 | 15,000 | / |  |
| 42. | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | 20,000 | พ.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน การดำเนินงาน พ.ศ.2569 ไตรมาสที่ 2 ที่; โครงการ/กิจการรม; งบประมาณ; ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ; ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง; งบประมาณที่เบิกจ่าย; ผลการดำเนินการ. ตามแผน; ไม่เป็นไปตามแผน. 1.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใจซื่อดีช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2; 312,310; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 2.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไทยรัฐ หมู่ที่ 7; 494,720; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 3.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแป้น หมู่ที่ 2; 193,410; ม.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 4.; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสระประมง หมู่ที่ 6; 395,590; มี.ค.-มิ.ย. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 5.; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 (นศ.ถ.116-13); 494,720; ก.พ.-มิ.ย. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 6.; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางหลง-นางหลงโค้ง หมู่ที่ 4; 494,720; มี.ค.-ก.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 7.; โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-36 คันคลองชลประทานควนเถียะ-วังคูระ หมู่ที่ 3,1 บ้านไสทุง บ้านไสเรือ ตำบลนางหลง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ); 6,000,000; ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.พ. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /. 8.; บุกเบิกถนนสายนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 6; 181,700; มี.ค.-พ.ค. 69; ยังไม่ได้ดำเนินการ; -; /.

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 9. | ปรับปรุงถนนสายต้นร่มเมือง-พรุลานนา หมู่ที่ 3 | 496,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 10. | ปรับปรุงถนน สายหลังวัดพรุบัว หมู่ที่ 5 | 491,000 | ก.พ.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 11. | ปรับระดับสัน ฝ่ายน้ำล้น คลองแคบ หมู่ที่ 2 | 100,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 12. | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7 | 50,000 | ม.ค.-ก.พ. 69 | ก.พ.-มี.ค. 69 | 23,695 |  | / |
| 13. | โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน | 50,000 | ก.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคก ทราง | 495,000 | ก.พ.-เม.ย. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 15. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)) | 266,700 | พ.ย.-ธ.ค.68 - ม.ค.-ส.ค. 69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | / |  |
| 16. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | 793,000 | ต.ค.-พ.ย. 68 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค. 69 | ม.ค. 69 | 317,340 | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 17. | วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) | 980,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | มี.ค. 69 | 134,725.50 | / |  |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 12,089,200 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค. 68 - มี.ค. 69 | 5,667,900 | / |  |
| 19. | เบี้ยยังชีพความพิการ | 3,220,800 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค. 68 - มี.ค. 69 | 1,498,400 | / |  |
| 20. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ต.ค. 68 - มี.ค. 69 | 14,000 | / |  |
| 21. | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 100,000 | มิ.ย.-ส.ค.68 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 22. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 103,200 | ก.พ.-มิ.ย. 68 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 23. | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,290,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.พ. ,เม.ย.-พ.ค. ,ก.ค.-ส.ค. | ต.ค. 68 - ม.ค. 69 | 1,072,300 |  | / |
| 24. | โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี | 50,000 | พ.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 1

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 25. | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | 40,000 | มี.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 26. | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 60,000 | มี.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 27. | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 28. | โครงการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก(โครงการพระราชดำริ | 40,000 | มี.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 29. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา เสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | 50,000 | พ.ค.-มิ.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 30. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 150,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 31. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชนตำบลนางหลง ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | 120,000 | ก.พ.-มี.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 32. | โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับอำเภอชะอวด ประจำปี 2569 ให้กับโรงเรียนบ้านนางหลง | 150,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 33. | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 70,000 | ม.ค.-มี.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - |  | / |
| 34. | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 15,000 | ก.พ.-มี.ค. 69 | ก.พ.-มี.ค. 69 | 4,000 | / |  |
| 35. | โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | 100,000 | มี.ค.-เม.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 36. | โครงการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่าง ๆ | 50,000 | ต.ค.-ธ.ค. 68 - ม.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 37. | โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม การฝึกรำมโนราห์ | 50,000 | มี.ค.-พ.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 38. | อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นประจำปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช (งานเดือนสิบ) | 4,000 | ส.ค.-ก.ย. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผน

การดำเนินงาน พ.ศ.2569

ไตรมาสที่ 2

| ที่ | โครงการ/กิจการรม | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนการดำเนินการ | ระยะเวลาที่ดำเนินโครงการจริง | งบประมาณที่เบิกจ่าย | ผลการดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน |
| 39. | โครงการคัดแยกขยะ | 30,000 | มิ.ย.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 40. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง | 500,000 | ม.ค.-เม.ย. 69 | 4 ก.พ. -3 มิ.ย. 69 | 497,000 |  | / |
| 41. | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000 | พ.ย.-ธ.ค. 68 - ม.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |
| 42. | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | 20,000 | พ.ค.-ก.ค. 69 | ยังไม่ดำเนินการ | - | / |  |